陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第32次

新校区建设指挥部                                 2013年10月16日

2013年10月16日，陕铁院新校区建设指挥部常务副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：

1.材料设备部通报了7#学生活动中心看台座椅的询价采购情况，考虑工期要求，同意与洛阳市宇阳华博教学设备有限公司签订采购合同，价格为95元/座。

2.材料设备部汇报了3#实训楼北侧空置实训场地绿化苗木的询价采购情况，同意与杨凌绿缘苗木基地签订采购合同。

3.同意将7#学生活动中心的消防水泡进行甩项。

4.确定了餐饮中心前广场的绿化方案，由在我院进行绿化施工的陕西三木生态园林有限公司完成施工，单价参照《陕西铁路工程职业技术学院新校区一期绿化工程施工合同》执行。

5.听取了材料设备部汇报的7#学生活动中心的音响布置方案及三家单位对此方案的报价情况，同意与陕西亿泰牡丹电子科技有限公司进行合同谈判，合同价不超过46万元。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  李军志  程  颢  王  凯 王江伟  宋德军  王  飞

记    录：王  飞

抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。