陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第20次

新校区建设指挥部                                 2013年7月2日

2013年7月2日，陕铁院新校区建设指挥部常务副指挥长李林军主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：

向1#行政办公楼、7#学生活动中心、11-12#学生公寓楼承建单位说明了学院今年的使用计划，针对目前整体建设进度比较滞后的实际，要求各施工单位克服困难，按实际情况倒排工期，一定要在8月28日学生开学前具备使用条件，同时还要考虑室外配套工程的建设计划。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军  李秋全  张健  李军志  王红兵  李海善  祖鹏飞

王红哲  李伏生

记    录：王  飞

抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。