陕西铁路工程职业技术学院

新校区建设指挥部材料设备采购实施细则

（暂行）

新校区建设指挥部

2011、10

第一章  总   则

第一条  为了规范我院新校区基建管理，完善材料、设备采购管理监督机制，保证我校基建所需材料、设备采购管理工作规范、廉洁、高效运作，依据《中华人民共和国政府采购法》和陕西省教育厅“陕教监（2011）2号”文件精神，结合我院新校区建设实际情况，对认质认价材料、设备的采购工作制定本实施细则。

第二条  本细则所指材料、设备为我院新校区建设中所需的土建工程、安装工程、装饰工程等所需材料和设备。

第三条  采购活动必须遵守国家有关法律、规范。各主管部门和监督部门都到自律规范，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能，确保我院新校区建设顺利进行。

第四条  参与采购活动的工作人员都要以对学院利益高度负责的精神，严格按照工程设计和施工合同进行采购，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。

第五条  各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合工程设计和施工合同规定、符合使用要求且性价比较高的材料设备。

第六条  采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。要从维护学校利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章 采购组织机构的设立及职责

第七条  采购小组的设立

（一）材料、设备采购领导小组

组长：新指部副指挥长  副组长：总工、材料设备部部长

成员：纪检处负责人、财务处负责人、后勤处负责人、综合部部长、工程部部长。

领导小组的职责范围：

1、听取、审议材料、设备部的考察报告，确定入围供货商；

2、审定相关材料、设备的招标文件及评标办法；

3、召开标前例会，确定开标人员组成及开标程序；

4、研究并解决招标过程中出现的问题。

以上问题研究后向院领导汇报。

（二）材料、设备招标小组

材料、设备招标小组人员由材料设备部根据招标材料的类别，在材料、设备采购领导小组人员基础上，吸收监理单位、施工单位及相关技术人员组成。

材料、设备招标小组的职责范围：依据招标文件及评标方法，通过认真评审，确定中标候选人及中标价格。

（三）材料、设备考察及询价谈判小组

材料、设备考察及询价谈判小组由材料设备部、工程部、监督部门、监理单位、施工单位相关人员组成。

材料、设备考察小组职责范围：

1、对供货单位的相关资质、企业信誉、产品质量、产品业绩、生产条件、生产供货能力、经营条件、售后服务等方面进行全面考察；

2、考察结束后，依据考察情况形成考察结论。

材料、设备询价谈判小组职责范围：

根据市场情况，“货比三家”、集体研究、谈判压价、“择优选定”供货商，做到“质量保证、服务可靠、价格合理”。

第八条  采购小组部门代表的职责和权力。

采购小组成员独立履行本办法要求的职责，对学院负责。参与采购活动的小组成员都有权力和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。

各部门及其代表主要职责：

（一）材料设备部：对相关物资设备采购工作业务总体负责。主要职责是：负责拟订采购工作方案并具体组织实施采购工作的各个环节；负责组织或委托组织招标；组织协调各有关部门参与采购活动；向采购工作小组提交采购资源信息；落实采购工作小组决议，整体推进工作进度，保证按期完成工作任务；组织所购物资设备的验收工作；负责采购文件资料的形成、整理、归档工作；对采购标的总体质量和价格情况承担主要责任；对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向采购领导小组对标的物的品种、规格、型号及使用功能和产品使用性能提出建议；参与相关验收工作。

（二）纪检监察部门：参与拟订采购工作方案；监督采购小组依据国家法规和学校相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况；建立采购成果档案；就采购领导小组工作情况和成果向学校提交《高等院校物资设备专项采购监察报告》。

（三）审计部门：参与5万元以上涉及工程量核算的物资设备的采购活动；对采购标的的合同价格及突破立项审定的采购数量行为承担监督责任；参与相关验收工作。

（四）财务部门：根据需要参与30万以上材料设备的采购活动。

（五）技术专家：对标的物的技术品质和技术性能的评审结果负责，参与相关的验收。

（六）教代会代表：及时反映协调群众意见和建议，在参与过程中对采购工作程序及运作情况及时提出质疑、意见或建议。

（七）其他部门：根据采购活动的具体情况和实际需要作为一般小组成员参与工作，对小组决议承担相应责任。

第九条  采购工作小组和专家组评标、谈判等议事规则。

（一）以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控制标的质量等级，力求节约。

（二）投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。

（三）在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的老客户。

（四）小组应在充分考虑主要责任承担人意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。

第三章  采购活动的运作方式

第十条  物资设备采购活动按照采购资金额度的大小可分别采用公开招标、邀请招标、询标竞价、询价谈判、认质认价、商务关系续存等六种工作方式选定供应商。其中公开招标、邀请招标、询标竞价为招标采购；询价谈判、认质认价、商务关系续存为非招标采购。

（一）公开招标。公开招标指按照国家有关法规和规定的程序以招标公告的方式邀请部特定的供应商参与投标，并根据中标条件确定中标人的采购工作方式。依照施工合同和招投标文件所规定对于需进行公开招标的材料和设备进行公开招标，比如特种设备等；对于施工合同和招投标文件未明确采购方式的材料和设备，由采购领导小组协商决定采购方式。

（二）邀请招标。邀请招标指按照采购小组议定的资质条件以招标邀请书的方式邀请三家以上特定供应商参与投标，并按照招标小组议定的中标条件评议比较确定中标人的采购方式。依照施工合同和招投标文件所规定对于需进行邀请招标的材料和设备进行邀请招标；对于施工合同和招投标文件未明确采购方式的材料和设备，由采购领导小组协商决定采购方式。

（三）询标竞价。询标竞价采购指由采购小组按照议定的资质条件，对商家资质、产品质量、生产条件及售后服务等方面进行全面考察比较的基础上，直接邀请三家以上供应商投标报价，采购工作小组通过综合评议，竞价谈判，按照“质量保证，服务可靠，价格最低”原则确定供应商的采购工作方式。依照施工合同和招投标文件所规定对于需进行询标竞价的材料和设备进行询标竞价；对于施工合同和招投标文件未明确采购方式的材料和设备，由采购领导小组协商决定采购方式。

（四）询价谈判。询价谈判采购指由询价谈判组根据市场情况“货比三家，集体研究，谈判压价，择优选定”供应商的采购方式。

在下列特殊情况下，经主管校领导批准可采取询价谈判采购方式：

1、技术性能特殊的商品；

2、出现不可预见的急需采购的商品；

3、没有供应商投标或没有合格标的时；

4、采购小组认定的市场供应条件限定的单一来源商品；

5、采购小组认定无法按照规定招标方式得到的商品；

6、采购小组一致认定的其它情形。

（五）认质认价。认质认价指依据采购计划委托施工单位实施采购活动的采购工作方式。采取委托采购方式时，材料设备部应出具“认质认价通知单”，并以审定的《材料设备采购认质认价审定表》作为结算的依据。

1、采取委托采购认质认价时，材料设备部对物资设备的质量必须有明确的认定要求，认价要有考察或合同依据，并在入库前进行验收。《材料设备采购认质认价审定表》回签完成并由材料设备部签章后有效。

2、材料设备部应注意随时掌握市场行情，随行就市，及时调整认定价格。在价格平稳的市场背景下，可以参照校内材料设备采购档案库中近一年期间采购的同种商品的较低采购价作为认价依据。认价依据的有效时限一般不得超过一年半，超过有效时限应进行重新考察选定。

3、认质认价材料、设备的范围：

对现行定额规定有差价的材料、设备和招标文件、答疑纪要中给出的暂定价或暂套用的材料、设备和变更中出现的新材料、新设备均须认价。具体范围如下：

（1）土建工程：钢材、木材、水泥、玻璃、沥青、油毡（卷材）、防水、防潮等其他材料。

（2）安装工程：

①水暖通材料：各种管材、型钢、水暖材料、小型设备、水泵、风机、风管、阀门、开关、洁具、暖气片、保温材料等。

②电气材料：电缆、光缆、电线、电缆桥架、灯具、配电箱、开关、插座、电扇、电表、弱电元器件及设备，各种线管等。

③消防材料：消防器材、报警装置及元器件、防火门帘、监管设施以及各种型、管材等。

（3）装饰材料：

地砖、墙面砖、石材、真石漆、涂料、吊顶、隔断、铝（型）合金及其他新型装饰材料。

（六）商务关系存续。商务关系存续指在最近招标考察选定的基础上由业务主管部门根据实际需要由原供应商继续提供某种物资设备的采购工作方式。对于预计累计年内续供货款额达5万元以上采购项目，业务主管部门认为有必要保持与质量、价格、服务状况良好供应商的商务关系，继续由某家供应商提供某种或某类物资设备，可考虑市场实际情况，存续商务关系。商务关系存续延时期限最长不得超过两年。超过存续期限，应按规定程序重新考察遴选。

第十一条 招标采购活动应填写《招标采购活动备案表》；询价谈判采购活动应填写《询价谈判采购活动备案表》；认质认价应填写《材料设备采购认质认价审定表》；商务关系存续应填写《材料设备采购商务关系存续合同审批运行表》；

第十二条  材料、设备认质认价的相关工作

（一）材料设备部应建立“采购资源信息库”。做好材料、设备采购信息收集工作，及时、准确掌握有关资源信息、价格信息、市场信息、政策信息、新技术、新材料信息，以便研究、制定合理的采购策略及方案。

“采购资源信息库”不但应准确反映供货商的材料、设备品种、规格型号、性能特点、价格状况等动态情况外，而且还应在“采购资源库”中的同种类材料至少有三家以上资质较高、信誉良好的潜在供货商，实行滚动优选、动态管理。

（二）前述材料、设备在认质认价后均由施工单位采购。

凡涉及前述材料、设备以外的较大型设备由建设单位招标，施工单位进行采购，并按规定时间运至施工现场或现场仓库。采购、订货人员根据实际情况作适当的必要调整。

（三）对木材、水泥、电缆、电线、灯具以及各种水暖件、阀门、洁具等质量及价格升降幅度较小的材料宜采用全部工程用料一次认质认价到位，由施工单位包干采购、管理。

对钢材等市场价格波动较大材料，采取随行就市，定期进行认质认价。

一些批次较小或批次虽稍大（不超30万元），但质量、价格较稳定，且相对市场透明度高的材料由材料设备部对材料质量提出明确的认定要求。对材料认价提出确凿的依据，由施工单位采购。

（四）对消防、监控、弱电、变配电等技术性能有特殊要求的设备材料，在组织考察和招标之前应组织相关单位人员论证，或采取相应办法。

（五）按照动态管理和对质量、价格浮动较大的材料、设备做到及时认质认价。材料、设备认质认价工作应提前进行。给采购、供货、验收、复试、加工等环节留有一定余地，防止因材料、设备问题影响工程进度和工程质量。

第四章  采购工作程序

第十三条  本办法规定范围的认质认价材料、设备采购按以下程序进行。

（一）由施工单位依据施工图及设计要求填写材料、设备采购申请表。

（二）监理单位对施工单位拟采购材料、设备的规格、型号、品种、数量、技术参数进行审核。

（三）工程部依据图纸复核。

（四）由材料设备部牵头负责发布材料、设备招标信息公告，组织报名，并会同监督部门、施工单位对报名的供货商进行资格预审。

（五）由材料设备部牵头，监督部门、监理单位、施工单位参与，对资格预审合格的供货商进行考察（此项工作可以提前进行，并建立常用材料、设备采购“资源信息库”），并形成考察报告材料、设备采购领导小组审查。

（六）由材料设备部牵头，施工单位参与，起草相关材料、设备招标文件及评标办法（与考察小组对供货商考察同时进行），并报材料、设备采购领导小组审查。

（七）材料、设备招标工作由材料设备部牵头召集。材料、设备招标会议由建设单位主持。材料设备部吸纳或邀请有关部门和单位相关人员对拟定采购材料、设备组织以公开招标。

（八）对招标（或询标竞价）的结果，要形成相关表格（《招标采购活动备案表》、《材料设备采购认质认价审定表》（用于公开、邀请招标选定供货商形式）、《询价谈判采购活动备案表》（用于询标竞价形式）、《认质认价通知单》），并分别送施工单位、监理单位、工程部。

（九）施工单位、监理单位、建设单位对运到施工现场的材料、设备进行质量、数量验收或抽样检查（包括应有的材料、设备质量资料），并对此验收的建筑材料质量承担相应责任。

（十）材料、设备明细表未列的材料、设备由施工单位自购，建设单位认质不认价。

第五章  纪律和监督

第十四条 纪律要求

（一）采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度；禁止暗箱操作，严禁个人说了算；

（二）参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息；

（三）参与采购活动的工作人员不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请；

（四）供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。

第十五条 采购小组工作接受学校相关业务管理机构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现违反合同约定的行为应及时报告主管领导，拒付货款。

第十六条 学校纪检部门对3万元以上大宗物资设备采购实施过程监督。采购活动的监督方式由学校监察部门根据情况需要确定。

第十七条 监察部门对大宗物资设备采购实行监察报告制度。在招标采购活动终结，监察人员应在《招标采购活动备案表》的监察报告栏形成“监察报告”。监察报告应能准确反映本项采购活动的实际情况，并对采购活动情况做出监察评议，提出监察建议或意见。

第十八条 材料设备部的“采购资源信息库”须定期提交学校监察部门备案。

第十九条 学校应定期对采购工作情况进行专项检查。专项检查工作组应以监察、审计、财务、工会部门为主干组成，检查内容由学校提出。

第二十条 下列现象属于采购违规行为

（一）违反集体采购原则的；

（二）违反采购工作程序。规避监督检查的；

（三）未按规定形成采购工作文书或归档备案的；

（四）向投标人透漏其它潜在供应商有关情况的；

（五）接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；

（六）违反本规范有关条目的其它行为。

第二十一条 采购活动按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。签名时必须注明日期，凡只签名未提出不同意见，认定为“认同意见”。

第二十二条 对在物资设备采购活动中工作程序违反国家法规及学校规章制度，对国家和学校利益造成损失的，学校应追究有关责任人的责任。

第二十二条 凡因工作处置失当、失职、渎职对学校造成经济损失的，应对有关责任人追究经济责任。对各种以权谋私，损害国家和学校利益的，将视其情节，严肃处理。对构成犯罪的，提交司法机关查处。

第二十二条 学校对采购工作运作规范，成效突出的单位和个人可实行奖励制度。

第六章  附则

第二十三条  本细则所指采购金额度包含预计同一种材料或设备一年内累计采购金额度。

第二十四条  本细则下列附表均表述相关配套文件内容。

附表一：《材料、设备采购申请表》

附表二：《材料、设备招标采购活动备案表》

附表三：《材料、设备询价谈判采购活动备案表》

附表四：《材料、设备合同审批运行表》

附表五：《材料、设备采购商务关系存续合同运行审批表》

附表六：《材料、设备认质认价通知单》

附表七：《材料、设备招标认知认价审定表》

附表八：《材料、设备采购进场验收单》

附表九：《材料、设备采购施工竣工验收单》

第二十五条  本细则有陕西铁路工程职业技术学院负责解释。本细则未尽事宜以《陕西铁路工程职业技术学院物资设备采购管理办法实施细则》和《陕西铁路工程职业技术学院新校区建设管理职责与制度》为准。本细则与地方法规发生不一致时，以地方法规为准。

第二十六条  本细则发布之日起试行。

附表一：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备采购申请表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  | 申请单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 设备 采购 申请 内容 | 名 称 |  | 规格型号 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| 拟采购认质认价形式 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  | 监理单位签字（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 建设单位工程部签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  | 建设单位材料设备部签字（盖章） 年 月 日 |  |  |

备注：申请内容栏不够填写时，可另附表。

附表二：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备招标采购活动备案表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 业务主管部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标 方式 |  |  |  |  |  |  | 开标时间 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 开标地点 |  |  |
| 考 察 情 况 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 考察人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  | 资质等级 | 最终可比 报价 | 考察情况排 序或得分 |  | 评标情况 得分 | 评标最终 排名 |
| 参加投标单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 招标 情况 报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标人 意 见 | 参与身份 | 签名及日期 | 对招标结果的意见 |
| 存档 文件 目录 |  |  |  |
| 招标 监察 报告 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：投标单位情况栏不够时，可另附表。

附表三：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备询价谈判采购活动备案表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 业务主管部门 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 产品品牌 |  | 规格型号 | 单位 | 初次报价 | 最终报价 | 质量性能情况 |  |
| 询 价 谈 判 情 况 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈 判 人 员 签 名 | 参与身份 |  | 签名及日期 |  |  | 个人意见 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：材料、设备栏不够填写时，可另附表。

年   月   日

附表四：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备采购合同运行审批表

| 项目名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位 |  |  | 乙方单位 |  |  |  |  |  |
| 合同附件 | - 投标文件 □承诺函 □中标通知书 □ □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查单位 | 工程部 （负责拟定合同的技术条款） | 材料设备部 （负责合同的洽谈，按照招标文件精神拟定合同内容文本） |  | 招标小组 （审查合同内容是否符合招标文件和招标会议精神） |  | 计划财务处 （审核合同商务条款和支付方式是否符合学校财务管理规定） |  | 其他部门 或法律顾问 |
| 审查意见 | 收于： 签字： 送于： | 收于： 签字： 送于： |  | 收于： 签字： 送于： |  | 收于： 签字： 送于： |  | 收于： 签字： 送于： |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合同应附招标相关资料。包括投标文件，承诺函，中标通知书等。

2、合同由学校法人代表或法人代表授权的负责人签订。

附表五：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备采购商务关系存续合同运行审批表

| 项目名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位 |  |  | 乙方单位 |  |  |  |  |  |
| 原合同 | 名称： 合同编号： 签订日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同附件 | - 原合同复印件 □承诺函 □ □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查单位 | 工程部 （负责拟定合同的技术条款） | 材料设备部 （负责市场调查及合同续存的洽谈，按照原合同文件拟定新的合同内容文本） |  | 招标小组 （审查是否符合商务关系续存要就，及合同内容是否符合原合同内容） |  | 计划财务处 （审核合同商务条款和支付方式是否符合学校财务管理规定） |  | 其他部门 或法律顾问 |
| 审查意见 | 收于： 签字： 送于： | 收于： 签字： 送于： |  | 收于： 签字： 送于： |  | 收于： 签字： 送于： |  | 收于： 签字： 送于： |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合同应附招标相关资料。包括原合同复印件，承诺函等。

2、合同由学校法人代表或法人代表授权的负责人签订。

附表六：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备认质认价通知单

编号：

| 工程项目名称 |  |  |  | 建设管理部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 认 定 情 况 及 意 见 |  |  |  |  |  |
| 材料、设备名称 |  |  | 规 格 型 号 | 单位 | 认定价格 |
| 参与人员意见 | 相关人员签字 |  |  |  |  |
|  | 材料设备部意见及签名 |  |  |  |  |
|  | 监察部门意见及签名 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：材料、设备栏不够填写时，可另附表。

年  月  日

附表七：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备招标认质认价审定表

审定编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设管理部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 规格型号 |  |  | 最终认价 |  | 供货商名称 |
| 材料、设备招标的结论意见 |  |  |  |  |  | 施工单位意见 |  |  |
| 参与人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见及签章 年 月 日 |  |  |  |  | 材料设备部意见及签章 年 月 日 |  |  |  |
| 招标小组审定意见及签章 年 月 日 |  |  |  |  | 监督部门意见及签章 年 月 日 |  |  |  |

注：材料、设备栏不够填写时，可另附表。

附表八：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备进场验收单

编号：

| 项目名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 |  | 供应商 |  | 进场时间 |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 采购方式 |  |  |  | 收料单位 |  |
| 验收记录（数量、质量及是否满足要求） |  |  |  |  |  |
| 供应商 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 工程部意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 材料设备部意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表格为现场验收单，一式四份，供应商、施工单位、监理公司、甲方建设单位各留一份，所有参加验收单位签字后生效；规格型号栏不够时，可另附表。

附表九：

陕西铁路工程职业技术学院

材料、设备采购施工竣工验收单

编号：

| 项目名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 |  | 供应商 |  | 竣工时间 |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 采购方式 |  |  |  |  |  |
| 验收记录（技术人员现场检验材料设备的配置、安装调试及运行状况、技术性能及参数等，填写验收结果） |  |  |  |  |  |
| 供应商 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 工程部意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 材料设备部意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表格为现场验收单，一式四份，供应商、施工单位、监理公司、甲方建设单位各留一份，所有参加验收单位签字后生效；规格型号栏不够时，可另附表。