陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第15次

新校区建设指挥部                          2011年11月4日

学院新校区道路管网及电力工程施工于2011年10月27日发布招标公告，11月3日下午17:00报名结束，投标单位达39家。为去除其中可能存在的围标单位，缩小考察范围，11月4日上午10:30，新指部总工李秋全在会议室主持召开该项工程投标单位考察前情况说明会，会议纪要如下：

1.介绍了学院新校区一期工程概况，并告知了各施工单位学院近期其它招标项目及预计招标时间；

2.要求各施工单位投标人填写其单位详细信息及负责该项工程投标联系人的姓名及联系方式；

3.阐明了承诺书的法律效力，并要求各施工单位填写该项工程投标承诺书。

最终，39家报名单位，信息填写无误者仅20家。新指部综合部将此20家单位承诺书交予工程部，由工程部、材料设备部、纪检处、工会及财务处根据承诺书确定最终考察对象，并进行考察，考察时间为11月5日-11月6日，考察结束确定最终可参加投标单位名单。

参会人员：李秋全、龚贵林、马少雄及各投标单位代表

记    录：马少雄

抄送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。