陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第28次

新校区建设指挥部                            2012年6月9日

2012年6月9日下午，李林军副指挥长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部综合部、工程部、材料设备部负责人及监察处驻新校区代表参加了会议，会议纪要如下：

一、建议2#教学楼、3#实训楼的外墙颜色采用设计院2012年5月23日出的方案一，为灰色、深灰色相间。学院大门选定设计院修改后的无悬索结构方案。以上方案征求教职工意见后确定实施。

二、会议听取了材料设备部关于锅炉招标报名情况及考察情况的汇报，确定投标入围单位为4家，取消其余2家的投标资格。

三、材料设备部汇报了部分石材的考察情况，并做出如下决定：

1、室内楼梯踏步、室外楼梯踏步、室内楼梯平台、楼宇连廊、卫生间台面、花池外包面等均使用厚度为18-20mm的珍珠花岩石，含税落地价为60元/m2，磨边刻槽费用为6元/m；

2、室内楼梯踢脚线与波打线为厚度18-20mm的西乡黑岩石，含税落地价为98元/m2，磨边刻槽费用为6元/m；

具体技术要求由材料设备部和工程部根据图纸要求确定。

四、审定了塑钢门、铝合金玻璃（有框）地弹门、卫生间夹板门的技术要求（详见材料设备部资料）。

五、监察处驻新校区代表强调了廉政建设要求。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、范双江

记    录：王  飞

抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。