陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第52次

新校区建设指挥部                            2012年9月1日

2012年9月1日下午5:00，李林军常务指挥长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部综合部、工程部、材料设备部负责人、监察处驻新校区代表及材料设备部相关人员参加了会议，会议研究形成纪要如下：

1.新校区路灯工程6、9、12、15、18米的柱灯由陕西汉鼎科技有限责任公司实施，灯杆外漆为喷塑；4米高的庭院灯由渭南市渭强灯具有限责任公司实施，灯杆外漆为氟碳漆。

2.2#教学楼东侧斜面装饰采用铝合金形式，由材料设备部进行市场询价，适时实施。

3.同意给长业建设集团有限公司暂借工程款200万元（贰佰万元整），但须写出工期、还款的书面承诺。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军、张健、李军志、李秋全、程颢、王凯

记    录：李秋全

抄    送：指挥长、副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。