陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第29次

新校区建设指挥部                            2012年6月14日

2012年6月14日下午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部材料设备部、工程部、综合部负责人、监察处驻新校区代表及相关工作人员参加了会议，会议纪要如下：

一、听取了材料设备部关于广场砖的市场考察情况，据此，会议研究确定了新校区一期在建工程上人屋面所用广场砖的规格为150mmX150mm，颜色为麻面白色，认定价为0.9元/块。

二、会议研究确定了夹板木门不含税落地价的认价方法为：取各单位报价中最低价格为认定不含税落地价。

三、审定了新校区所用发电机及电梯招标文件。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、范双江

记    录：范双江

抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。