陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第17次

新校区建设指挥部                          2011年11月12日

2011年11月12日下午16:40，李林军副院长在新指部会议室主持召开新校区道路管网及电力工程施工投标单位初选会议，新指部总工及各部门负责人参加，会议纪要如下：

1.确定了初选投标单位的原则：

（1）投标单位在资质满足要求的前提下，注册资金低于8000万不予入围；

（2）投标单位代表前后两次登记单位及联系人信息出入大的不予入围；

（3）投标单位所填承诺书没有实质内容或没有承诺垫资的不予入围；

（4）在同等条件下，本地企业及确定没有参与围标的企业优先考虑。

2.经过严格筛选，12家投标单位入围，分别为：河北建设集团有限公司、中十冶集团有限公司、歌山建设集团有限公司、陕西有色建设有限公司、长业建设集团有限公司西安分公司、陕西大秦建设集团有限责任公司、中铁电气化局集团第一工程有限公司、西部机场集团建设工程（西安）有限公司、江苏江都建设集团有限公司、山西建筑工程集团总公司、中铁十一局集团有限公司、贵州建工集团第一建筑工程公司（以上排名按报名先后顺序）。

另外，为保证新校区一期工程按期竣工，交付使用，李林军副指挥长要求新指部领导分工负责控制各栋楼的施工进度，具体安排如下：李林军副院长负责3#实训楼，李秋全总工负责2#教学楼，张健部长负责9、10#学生公寓楼，李军志部长负责13、14#餐饮中心、锅炉房。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志

记    录：马少雄

抄送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。