陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第26次

新校区建设指挥部                           2012年6月4日

2012年6月4日下午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部材料设备部、工程部、综合部各部门负责人、监察处驻新校区代表及相关工作人员参加了会议，会议纪要如下：

1.听取了材料设备部关于新校区锅炉房主要设备选型的说明，决定锅炉燃烧方式采用比例式调节燃气燃烧。

2.审定了新校区锅炉招标文件。

3.讨论了新校区门窗工程认质认价中的有关问题。

4.考虑新校区实训楼工程基坑开挖的影响，决定将设计中靠近实训楼的半通行地沟向西平移，具体位置由工程部确定。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、王凯

记    录：马少雄

抄    送：新指部副指挥长、总工、部长、纸质存档。