陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第41次

新校区建设指挥部                            2012年7月14日

2012年7月14日下午，李秋全总工在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部全体工作人员参加，会议纪要如下：

1.通报了长业建设集团有限公司陕铁院项目部材料部经理朱三一带人打伤王凯老师事件的处理意见，要求新指部工作人员吸取经验教训，在以后的工作中既要时刻为陕铁院的利益着想，又要注意工作的方式、方法，做好自我保护工作。

2.通报了新校区9、10#楼由非控制性工程转化为控制性工程的事实，要求工程部及监理在以后的工作中重点抓好9、10#楼的进度控制工作。

3.通报了材料设备部认质认价工作会议的内容，要求材料设备部工作人员做好保密、沟通及请示汇报工作。

4.通报了新指部成立材料、设备考察小组及材料、设备验收小组事宜，公布了组长及其成员名单，明确了两个小组的职责范围。

参会人员：新指部全体工作人员

记    录：马少雄

抄    送：副指挥长、新指部总工、部长、纸质存档。