陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第2次

新校区建设指挥部                                 2012年1月19日

2013年1月19日，陕铁院新校区建设指挥部李林军副指挥长主持召开了新校区建设指挥部会议，会议纪要如下：

1．对新校区一期绿化施工招标的相关事宜进行了讨论，主要内容如下：

（1）邀请参与新校区绿化方案设计的15家单位参加本次施工招标；

（2）要求法人及项目经理本人持证报名；

（3）整个绿化作为一个项目进行招标，商务标中进行总报价和分区报价；

（4）没有预付款和进度款，满两个成活期后按分区成活率付款；

（5）报名费1000元，投标保证金2万元，购买标书时现金缴纳；

（6）履约保证金20万元，中标单位在签订合同前缴纳给学院财务处；

（7）在报价过程中原则上要求苗木全部为原生苗，如使用嫁接或嫁植苗木需特别注明。

2．对新校区建设指挥部下设的综合部、工程部、材料设备部的部门职责范围进行了讨论和确认。

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军 张  健  李军志  李秋全  王江伟

记    录：王  飞

抄送：新校区指挥部相关人员，纸质存档。