陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第23次

新校区建设指挥部                           2012年5月25日

2012年5月25日下午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部材料设备部、工程部、综合部部门负责人、监察处驻新校区代表及相关人员参加了会议，会议纪要如下：

一、审定了新校区锅炉招标文件初稿。

二、审定了新校区运动场招标文件。

三、听取了材料设备部关于地砖市场考察情况的汇报，并研究决定了各楼地砖规格：餐饮中心的操作间地砖规格采用300mmX300mm或316mmX316mm，餐饮中心大厅地砖规格采用800mmX800mm，其它地砖规格采用600mmX600mm。其它在建工程地砖均采用600mmX600mm，楼梯间为石材；综合考虑价位和质量因素，会议还确定了新校区一期在建工程所用地砖的备选品牌、规格型号及最高限价，具体如下：

| 序号 | 品牌 | 规格型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森尼 | 800mm*800mm（NAEC87705） | 81元/平方米 |
|  |  | 600mm*600mm（NAEC67705） | 61元/平方米 |
| 2 | 马可波罗 | 800mm*800mm（PF8208C） | 85元/平方米 |
|  |  | 600mm*600mm（PF6208C） | 61元/平方米 |
| 3 | 汇亚 | 800mm*800mm（8PY050A） | 76元/平方米 |
|  |  | 600mm*600mm（6PY050A） | 59元/平方米 |
| 备注：以上材料价格均为含税落地价。 |  |  |  |

会议还讨论了其它问题。

参会人员：李林军、李秋全、张健、李军志、程颢、王凯、范双江

记    录：马少雄

抄    送：新指部副指挥长、总工、部长、纸质存档。