陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第16次

新校区建设指挥部                          2011年11月4日

2011年11月9日下午14:00，李秋全总工在新指部会议室主持召开工作会议，新指部全体工作人员参加，会议纪要如下：

1.通知了学院本周工作时间调整事宜：周五休息，周日正常上班；

2.传达了11月8日由王院长主持召开的新指部工作会议精神，具体内容如下：

（1）渭南高新区土地竞拍事宜，我院同意由渭南职业技术学院委托房地产开发商参与竞拍，因其承诺将来在此土地上所盖房屋的价格可以不高于2400元/平方米的价位出售给我院教职工；

（2）要求新指部工作人员精诚合作，团结一致，加快工程建设的进度；

（3）要求道路管网招标具体事宜由张健部长负责，标底的编写由李秋全总工负责，待李林军副院长培训回来后立即开始实施；

（4）要求新指部工作人员对各项工作要有预见性并提前为之准备，如大门、操场及绿化等招标工作现在就需开始着手准备；

（5）计划在新校区建设几栋公租房；

（6）图书馆建设的资金已准备到位。

3. 组织新指部工作人员学习了陕建发[2009]15号文“房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法”、“陕西省高等院校基建工程招标管理办法”及陕西省教育厅关于做好2011年度陕西省高等继续教育教学改革研究项目申报工作的通知。

4.通报了新指部近期所做的主要工作和面临的问题。

5.通报了道路管网招标立项事宜。

参会人员：李秋全、张健、李军志及新指部其他工作人员

记    录：马少雄

抄送：院领导、新指部总工、部长、纸质存档。