陕西铁路工程职业技术学院新校区建设指挥部会议纪要

第50次

新校区建设指挥部                            2012年8月28日

2012年8月28日下午，李林军副院长在新校区建设指挥部主持召开工作会议，新指部工程部、材料设备部、综合部部长及监察处驻新校区代表参加了会议，会议纪要如下：

1.审定了新校区运动场、篮球场、花架及室外配套工程合同。

2.确定了新校区一期后续工程的监理单位为陕西中煤（该公司是我院新校区一期在建工程监理单位招标中投标报价排名第二的监理单位），监理费率为0.92%。

3.确定了路灯方案：庭院灯高度为4m，外喷氟碳漆，柱灯高度分别为6、9、12、14、18米，外喷氟碳漆。

参会人员：李林军、张健、李军志、李秋全

记    录：李秋全

抄    送：新指部指挥长、常务副指挥长、总工、部长、纸质存档。